Agile Softwareentwicklung
Einsatz und Werkzeuge im Open Source Umfeld

---
Agile Softwareentwicklung
Methoden
Open Source
Projekte
Tools

---
Methoden
Methoden
Open Source
Projekte
Tools
Allgemein
Extreme Programming
Scrum
Software Kanban

---
Allgemein
Individuen und Interaktionen
  mehr als Prozesse und Werkzeuge
Funktionierende Software
  mehr als umfassende Dokumentation
Zusammenarbeit mit dem Kunden
  mehr als Vertragsverhandlung
Reagieren auf Veränderung
  mehr als das Befolgen eines Plans

---
Extreme Programming (XP)
- Regeln für
  - Planung
  - Management
  - Quellcodedesign
  - Testmanagement
  - Programmierung

---
XP | Planung
- User Stories
- 3-monatige Releases
- Grober Release-Plan
- 1 – 3-wöchige Iterationen
- Kunde wählt User Stories für Iteration
- Lauffähige Version nach Iteration

---
XP | Management
- Stand-Up Meeting
  - Was habe ich gestern geschafft?
  - Was werde ich heute tun?
  - Gibt es Probleme?
- Keine Überstunden
- Abwechslung
  - Im Projekt
  - Neben dem Projekt

---
XP | Quellcodedesign
- Einfachheit
  - Keine zusätzlichen Funktionen
  - Der Schwächste muss es verstehen
- Refactoring

---
XP | Testmanagement
- Test First
- Häufige Integration
- Acceptance Test

---
XP | Programmierung
- Pair Programming
- Voller Zugriff auf alles

---
XP | Fazit
- Mächtig
- Anspruchsvoll

---
Scrum | Personen

---
Scrum | Prozess

---
Scrum | Anti-Pattern
- Scrum Master weist Tasks zu
- Sprint Backlog wird verändert
- Keine Review- und Retrospective Meetings
- Meetings nicht Time-Boxed
- Product Owner nicht erreichbar

---
Scrum | Verknüpfung
- Vorgaben für
  - Planung
  - Management
- Keine Vorgaben für
  - Quellcodedesign
  - Testmanagement
  - Programmierung
- Lösung: Verknüpfung mit XP

---
Scrum | Fazit
- Motivierend
- Transparent
- Einfach

---
Software Kanban
- Change Management Methode
- 5 Methoden für den Umstieg

---
Software Kanban | Visualisierung

---
Software Kanban | Begrenzung

---
Software Kanban | Messungen
- Lead Time (Durchlaufzeit)
- Cycle Time (Entwicklungszeit)
- Durchsatz

---
Software Kanban | Regeln
- Wodurch kommen Tickets in Backlog?
- In welcher Reihenfolge werden Tickets abgearbeitet?
- Wann dürfen WiP-Limits gebrochen werden?
- Wie werden Bugs in dem Prozess behandelt?

---
Software Kanban | Verbesserung
- Daily Stand-Up Meeting
- Pair Programming
- Test First
- ...

---
Software Kanban | Fazit
- Einführung in die „Agile Welt“
- Transparent
- Motivierend

---
Open Source Projekte
Methoden
Open Source
Projekte
Tools
Was interessiert uns?
Projekte
Vor/Nachteile

---
Open Source Projekte
- Wird agile Entwicklung im Open Source Bereich eingesetzt?
- Was bringen agile Methoden Open Source Projekten?
- Was sind die Nachteile/Probleme?

---
TYPO3
Sprintlänge von 2-4 Wochen
Product Owner ist ein Team
Entwickler Team kommt aus Deutschland
Daily Scrum Meeting mittels Skype/Webex jeden Tag um 17:00 Uhr/Protokoll per Email
Treffen auf TYPO3 Events
Organisation auf forge.typo.org

---
Firefox
Problem: Es dauert zu lange,
bis neue Versionen erscheinen
Lösung: Änderung des
Entwicklungsmodells
Neue neue Features
liegen ewig unbenutzt
in Repositories
Iterationen von 6 Wochen
Kein Warten auf
langsamere Teilprojekte
Es entsteht der
Eindruck, Firefox ist
schwerfällig
Viele parallele Entwicklungszweige
Konkurrenten gewinnen
Nutzer und Entwickler

---
Firefox

---
Firefox

---
PostgreSQL
„Klassische“ Open Source Entwicklung
Große TODO Liste
Kein genauer Plan
(neue Version vielleicht
im 3. Quartal 2011)
Entscheidungsfindung?
→ nicht Dokumentiert
Viele Entwickler aus Firmen
(z.B. EnterpriseDB)

---
Vorteile
- Änderungen werden schnell umgesetzt
  - Motivation der Entwickler
  - Motivation der Community
- People-Zentriert
- Wenig Dokumentation

---
Nachteile
- Räumliche Distanz
- Zeitliche Distanz
- Skaliert schlecht
- Strenge Zeitvorgaben können für Hobby-Entwickler zu anstrengend sein
- Die viele Kommunikation und schnelle Beschlüsse könnten für Hobby-Entwickler zu zeitintensiv werden

---
Fazit
- Agile Softwareentwicklung ist definitiv möglich!
- Eignet sich eher für kleinere Teams

---
Tools
Methoden
Open Source
Projekte
Tools
Allgemein
Mehrwert
Vorstellung

---
Allgemein
- Projektverwaltungswerkzeuge sollen Verwaltung und Projektmanagement vereinfachen
- Entwickler bei der Verwaltung von von Aufgaben unterstützen
- Produktivität steigern

---
Allgemein
- Funktionale Anforderungen
  - Ressourcenverwaltung
  - Rollenverteilung
  - Zeitverteilung
  - Aufgabenverteilung
  - Problemmanagement
  - Releaseplanung

---
Mehrwert
- Transparenz
- Projektmitglieder können aktuellen Stand mitverfolgen
- Erleichtert Kommunikation
- Zeiterfassung
- Leichtere Aufgabenverteilung und Verwaltung

---
Vorstellung
Open-Source Projektverwaltungswerkzeug Agilefant