Agile Softwareentwicklung
Einsatz und Werkzeuge im Open Source Umfeld

---
Agile Softwareentwicklung
Methoden
Open Source
Projekte
Tools

---
Methoden
Methoden
Open Source
Projekte
Tools
Extreme Programming
Scrum
Software Kanban

---
Extreme Programming (XP)
- Regeln für
  - Planung
  - Management
  - Quellcodedesign
  - Testmanagement
  - Programmierung
- Mächtig, aber anspruchsvoll

---
XP | Planung
- User Stories
- 3-monatige Releases
- Grober Release-Plan
- 1 – 3-wöchige Iterationen
- Kunde wählt User Stories für Iteration
- Lauffähige Version nach Iteration

---
XP | Management
- Stand-Up Meeting
  - Was habe ich gestern geschafft?
  - Was werde ich heute tun?
  - Gibt es Probleme?
- Keine Überstunden
- Abwechslung
  - Im Projekt
  - Neben dem Projekt

---
XP | Quellcodedesign
- Einfachheit
  - Keine zusätzlichen Funktionen
  - Der Schwächste muss es verstehen
- Refactoring

---
XP | Testmanagement
- Test First
- Häufige Integration
- Acceptance Test

---
XP | Programmierung
- Pair Programming
- Voller Zugriff auf alles

---
Scrum | Personen

---
Scrum | Prozess

---
Scrum | Anti-Pattern
- Scrum Master weist Tasks zu
- Sprint Backlog wird verändert
- Keine Review- und Retrospective Meetings
- Meetings nicht Time-Boxed
- Product Owner nicht erreichbar

---
Scrum | Verknüpfung
- Vorgaben für
  - Planung
  - Management
- Keine Vorgaben für
  - Quellcodedesign
  - Testmanagement
  - Programmierung
- Lösung: Verknüpfung mit XP

---
Software Kanban
- Change Management Methode
- 5 Methoden für den Umstieg

---
Software Kanban | Visualisierung

---
Software Kanban | Begrenzung

---
Software Kanban | Messungen
- Lead Time (Durchlaufzeit)
- Cycle Time (Entwicklungszeit)
- Durchsatz

---
Software Kanban | Regeln
- Wodurch kommen Tickets in Backlog?
- In welcher Reihenfolge werden Tickets abgearbeitet?
- Wann dürfen WiP-Limits gebrochen werden?
- Wie werden Bugs in dem Prozess behandelt?

---
Software Kanban | Verbesserung
- Daily Stand-Up Meeting
- Pair Programming
- Test First
- ...

---
Open Source Projekte
Methoden
Open Source
Projekte
Tools
keine
Ahnung
was

---
Tools
Methoden
Open Source
Projekte
Tools
keine
Ahnung
was