Agile Softwareentwicklung
Einsatz und Werkzeuge im Open Source Umfeld

---
Agile Softwareentwicklung
Methoden
Open Source
Projekte
Tools

---
Methoden
Methoden
Open Source
Projekte
Tools
Extreme Programming
Scrum
Software Kanban

---
Extreme Programming (XP)
- Regeln für
  - Planung
  - Management
  - Quellcodedesign
  - Testmanagement
  - Programmierung
- Mächtig, aber anspruchsvoll

---
XP | Planung
- User Stories
- 3-monatige Releases
- Grober Release-Plan
- 1 – 3-wöchige Iterationen
- Kunde wählt User Stories für Iteration
- Lauffähige Version nach Iteration

---
XP | Management
- Stand-Up Meeting
  - Was habe ich gestern geschafft?
  - Was werde ich heute tun?
  - Gibt es Probleme?
- Keine Überstunden
- Abwechslung
  - Im Projekt
  - Neben dem Projekt

---
XP | Quellcodedesign
- Einfachheit
  - Keine zusätzlichen Funktionen
  - Der Schwächste muss es verstehen
- Refactoring

---
XP | Testmanagement
- Test First
- Häufige Integration
- Acceptance Test

---
XP | Programmierung
- Pair Programming
- Voller Zugriff auf alles

---
Scrum | Personen

---
Scrum | Prozess

---
Scrum | Anti-Pattern
- Scrum Master weist Tasks zu
- Sprint Backlog wird verändert
- Keine Review- und Retrospective Meetings
- Meetings nicht Time-Boxed
- Product Owner nicht erreichbar

---
Scrum | Verknüpfung
- Vorgaben für
  - Planung
  - Management
- Keine Vorgaben für
  - Quellcodedesign
  - Testmanagement
  - Programmierung
- Lösung: Verknüpfung mit XP

---
Software Kanban
- Change Management Methode
- 5 Methoden für den Umstieg

---
Software Kanban | Visualisierung

---
Software Kanban | Begrenzung

---
Software Kanban | Messungen
- Lead Time (Durchlaufzeit)
- Cycle Time (Entwicklungszeit)
- Durchsatz

---
Software Kanban | Regeln
- Wodurch kommen Tickets in Backlog?
- In welcher Reihenfolge werden Tickets abgearbeitet?
- Wann dürfen WiP-Limits gebrochen werden?
- Wie werden Bugs in dem Prozess behandelt?

---
Software Kanban | Verbesserung
- Daily Stand-Up Meeting
- Pair Programming
- Test First
- ...

---
Open Source Projekte
Methoden
Open Source
Projekte
Tools
Was interessiert uns?
Projekte
Vor/Nachteile

---
Open Source Projekte
- Wird agile Entwicklung im Open Source Bereich eingesetzt?
- Was bringen agile Methoden Open Source Projekten?
- Was sind die Nachteile/Probleme?

---
TYPO3
Sprintlänge von 2-4 Wochen
Product Owner ist ein Team
Entwickler Team kommt aus Deutschland
Daily Scrum Meeting mittels Skype/Webex jeden Tag um 17:00 Uhr/Protokoll per Email
Treffen auf TYPO3 Events
Organisation auf forge.typo.org

---
Firefox
Problem: Es dauert zu lange,
bis neue Versionen erscheinen
Lösung: Änderung des
Entwicklungsmodells
Neue neue Features
liegen ewig unbenutzt
in Repositories
Iterationen von 6 Wochen
Kein Warten auf
langsamere Teilprojekte
Es entsteht der
Eindruck, Firefox ist
schwerfällig
Viele parallele Entwicklungszweige
Konkurrenten gewinnen
Nutzer und Entwickler

---
Firefox

---
Firefox

---
PostgreSQL
„Klassische“ Open Source Entwicklung
Große TODO Liste
Kein genauer Plan
(neue Version vielleicht
im 3. Quartal 2011)
Entscheidungsfindung?
→ nicht Dokumentiert
Viele Entwickler aus Firmen
(z.B. EnterpriseDB)

---
Vorteile
- Änderungen werden schnell umgesetzt
  - Motivation der Entwickler
  - Motivation der Community
- People-Zentriert
- Wenig Dokumentation

---
Nachteile
- Räumliche Distanz
- Zeitliche Distanz
- Skaliert schlecht
- Strenge Zeitvorgaben können für Hobby-Entwickler zu anstrengend sein
- Die viele Kommunikation und schnelle Beschlüsse könnten für Hobby-Entwickler zu zeitintensiv werden

---
Fazit
- Agile Softwareentwicklung ist definitiv möglich!
- Eignet sich eher für kleinere Teams

---
Tools
Methoden
Open Source
Projekte
Tools
keine
Ahnung
was